PPRI.271.3.20.2025.MO Spytkowice, 20.10.2025r.

**Zaproszenie do składania ofert**

*Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r, poz.1320 z późn. zm.) -* do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 130 000 złotych.

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe ma zadanie :

**„Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”**

1. **Prace obejmować będą:**

**„Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”**

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ryczów przy ul. Jana III Sobieskiego, przystanek nr 08 „Za kościołem” strona prawa oraz przystanek nr 15 „Za kościołem” strona lewa, obejmująca:

* Roboty ziemne pod wykonanie nawierzchni pod wiatę,
* Wykonanie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego łamanego wraz z wykonaniem obramowania z obrzeży chodnikowych 8x30 cm. Wymiary nawierzchni pod wiatą ok. 3,60 x 1,30 m dla przystanku nr 15 (strona lewa) oraz ok. 3,60 x 2,80 m dla przystanku nr 08 (strona prawa) wraz z montażem palisady na odcinku 3,60m od strony skarpy).
* Dostawę i montaż dwóch kompletnych wiat systemowych o wymiarach w rzucie 3,00x0,75 m (w obrysie dachu max. 3,50x0,90 m) z zakotwieniem do wykonanego podłoża.

1. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Spytkowice przy ul. Wadowickiej, przystanek nr 23 „Spytkowice ul. Wadowicka” strona lewa, obejmująca:

* Roboty ziemne pod wykonanie nawierzchni pod wiatę,
* Wykonanie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego łamanego wraz z wykonaniem obramowania z obrzeży chodnikowych 8x30 cm. Wymiary nawierzchni pod wiatą ok. 3,60 x 3,20 m.
* Dostawę i montaż kompletnej wiaty systemowej o wymiarach w rzucie 3,00x1,00 m   
  (w obrysie dachu max. 3,50x1,10 m) z zakotwieniem do wykonanego podłoża.

1. Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bachowice przy ul. Ks. Gołby, przystanek nr 10 „Bachowice 3” strona prawa obejmująca:

* Roboty ziemne pod wykonanie nawierzchni pod wiatę, wykonanie przepustu o długości 6,0mb z rur o średnicy 400mm wraz z montażem przyczółków prefabrykowanych.
* Wykonanie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego łamanego wraz z wykonaniem obramowania z obrzeży chodnikowych 8x30 cm. Wymiary nawierzchni pod wiatą ok. 3,60 x 3,50 m.
* Dostawa i montaż kompletnej wiaty systemowej o wymiarach w rzucie max. 3,00x1,30 m   
  (w obrysie dachu max. 3,50x1,40 m) z zakotwieniem do wykonanego podłoża.

Opis wymagań dla wiat w miejscowości: Ryczów ul. Jana III Sobieskiego – pkt I.1

Wiaty 3-modułowe, wymiary w rzucie 3,00x0,75 m,

Całkowita wysokość: max 2,50 m

Całkowita długość w obrysie dachu: max 3,50 m

Całkowita szerokość w obrysie dachu : max 0,90 m

Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych spawanych, malowanych dwukrotnie proszkowo w kolorze niebieskim. Słupki pionowe konstrukcji nośnej ścian o wymiarach 60mm x 60mm. Dach wiaty w kształcie wypłaszczonego łuku z rynną zewnętrzną, przykryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 6mm, wystający poza obrys podstawy wiaty. Wypełnienie ścian stanowią szyby hartowane, bezbarwne o grubości 8mm ze znakiem bezpieczeństwa zgodnym z PN. Na wysokości 0,5m od dołu na długości wiaty i szerokości są przewidziane stalowe listwy oraz płaskowniki dodatkowo stabilizujące oraz usztywniające listwy. Wewnątrz wiaty należy zamontować: ławkę o konstrukcji aluminiowej z drewnianym siedziskiem w kolorze brązowym, która będzie przymocowana do konstrukcji wiaty, tabliczkę na rozkład jazdy, zintegrowany z wiatą kosz na śmieci, tabliczkę z nazwą przystanku. Wiaty należy zamontować do wcześniej przygotowanego podłoża.

Opis wymagań dla wiaty w miejscowości: Spytkowice ul. Wadowicka – pkt I.2

Wiata 3-modułowe, wymiary w rzucie 3,00x1,00 m,

Całkowita wysokość: max 2,50 m

Całkowita długość w obrysie dachu: max 3,50 m

Całkowita szerokość w obrysie dachu : max 1,10 m

Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych spawanych, malowanych dwukrotnie proszkowo w kolorze niebieskim. Słupki pionowe konstrukcji nośnej ścian o wymiarach 60mm x 60mm. Dach wiaty w kształcie wypłaszczonego łuku z rynną zewnętrzną, przykryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 6mm, wystający poza obrys podstawy wiaty. Wypełnienie ścian stanowią szyby hartowane, bezbarwne o grubości 8mm ze znakiem bezpieczeństwa zgodnym z PN. Na wysokości 0,5m od dołu na długości wiaty i szerokości są przewidziane stalowe listwy oraz płaskowniki dodatkowo stabilizujące oraz usztywniające listwy. Wewnątrz wiaty należy zamontować: ławkę o konstrukcji aluminiowej z drewnianym siedziskiem w kolorze brązowym, która będzie przymocowana do konstrukcji wiaty, tabliczkę na rozkład jazdy, zintegrowany z wiatą kosz na śmieci, tabliczkę z nazwą przystanku. Wiaty należy zamontować do wcześniej przygotowanego podłoża.

Opis wymagań dla wiaty w miejscowości: Bachowice ul. Księdza Gołby

Wiaty 3-modułowe, wymiary w rzucie 3,00x1,30 m,

Całkowita wysokość: max 2,50 m

Całkowita długość w obrysie dachu: max 3,50 m

Całkowita szerokość w obrysie dachu : max 1,40 m

Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych spawanych, malowanych dwukrotnie proszkowo w kolorze niebieskim. Słupki pionowe konstrukcji nośnej ścian o wymiarach 60mm x 60mm. Dach wiaty w kształcie wypłaszczonego łuku z rynną zewnętrzną, przykryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 6mm, wystający poza obrys podstawy wiaty. Wypełnienie ścian stanowią szyby hartowane, bezbarwne o grubości 8mm ze znakiem bezpieczeństwa zgodnym z PN. Na wysokości 0,5m od dołu na długości wiaty i szerokości są przewidziane stalowe listwy oraz płaskowniki dodatkowo stabilizujące oraz usztywniające listwy. Wewnątrz wiaty należy zamontować: ławkę o konstrukcji aluminiowej z drewnianym siedziskiem w kolorze brązowym, która będzie przymocowana do konstrukcji wiaty, tabliczkę na rozkład jazdy, zintegrowany z wiatą kosz na śmieci, tabliczkę z nazwą przystanku. Wiaty należy zamontować do wcześniej przygotowanego podłoża.

**Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzić wizje lokalną w terenie.**

Kody CPV:

44112100-9 - Wiaty

Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie **wynagrodzenia w formie ryczałtu** (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania dostawy i montażu niezależnie od tego czy są one szczegółowo opisane w zaproszeniu. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

1. **Termin realizacji zadania: 2 miesiące od daty podpisania umowy.**
2. **Rękojmia.**
3. **Wymagany okres rękojmi - 36 miesięcy** na wykonane prace montażowe oraz dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
4. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 7 dni.
5. Do udzielonej przez Wykonawcę rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

**Wykonawca zobowiązany jest do:**

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
2. stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty,
3. zapewnienia wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad,
4. prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym dróg powiatowych,
5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,
6. poinformowania Zamawiającego w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym przystąpieniem do montażu wiaty**,**
7. zapewnienia na swój koszt i ryzyko transportu i rozładunku elementów wiaty do miejsca montażu,
8. zapewnienia w trakcie wykonywania prac montażowych czystości na drogach i ciągach komunikacyjnych w rejonie terenu wykonywanych prac,
9. zapewnienie w trakcie wykonywania prac montażowych bezpieczeństwa przechodniów i własnych pracowników.
10. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
11. uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego.
12. **Oferty należy składać:**

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **Oferta – „Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”,** na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [ppri@gminaspytkowice.pl](mailto:ppri@gminaspytkowice.pl), na skrzynkę e-Puap: /uk501s3jxz/skrytka **do dnia 24.10.2025r.**

1. **Istotne postanowienia umowy:**
2. **Wynagrodzenie ryczałtowe** zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego,
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, w formie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. **Kary umowne**
6. za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
7. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
8. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
10. **Kryteria oceny ofert**

Cena oferty – 100%

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniku związane z wykonaniem zamówienia opisane w zaproszeniu.

**VIII.** **Zamawiający udzieli zamówienia:**

Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert.
2. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

**IX. Informacja o wyborze oferty:**

Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

**X. Dodatkowe informacje:**

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r poz. 1605 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
4. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym   
   w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona   
   w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
5. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
6. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1) KSH).
7. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
11. Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem (33) 879 15 60, w wersji elektronicznej na adres [ppri@gminaspytkowice.pl](mailto:ppri@gminaspytkowice.pl) epuap /uk501s3jxz/skrytka.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Z poważaniem,

*Wójt Gminy Spytkowice*

*mgr Krzysztof Byrski*

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Kalkulacja

- Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

- Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)

Do wiadomości:

- strona internetowa

- a/a

**Załącznik Nr 1**

**Wykonawca:**

……………………….. ………………….

……………………………………………

(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

**Wójt Gminy Spytkowice**

**ul. Zamkowa 12**

**34-116 Spytkowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nawiązując do zaproszenia do składnia ofert na zadanie:

**„Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”**

1. Oferuje Wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za **cenę ryczałtową brutto** w kwocie: …………………………………zł (słownie …………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………………..)

*Cena brutto zawiera obowiązujący podatek Vat oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszty: ogólne, zakupu, bezpośrednie, zysk, dostaw, dojazdu, opłat i innych czynników, ubezpieczenia, zorganizowania, utrzymania miejsca prowadzenia robót, , obsługi, badań i odbiorów, wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków utrzymania w okresie gwarancji oraz inne koszty wynikające z umowy.*

1. **Oświadczam**, że wynagrodzenie obejmuje całość zamówienia.
2. **Oświadczam**, że akceptuję warunki płatności faktury do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice.
3. **Oświadczam**, że udzielamy **rękojmi** na przedmiot zamówienia na okres **36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
4. Termin realizacji zadania: **2 miesiące od daty podpisania umowy**.
5. **Oświadczam**, że zamówienie zamierzam zrealizować sam.
6. **Oświadczam,** że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *(w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej treści Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*
7. **Oświadczam,** że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieniu w zakresie wskazanym w Rozdz. X pkt 2 zaproszenia do składania ofert.
8. **Oświadczam**, że spełniamy warunki udziału określone w zaproszeniu do składania ofert, zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, ponadto **oświadczam że,**

* posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* posiadam/y odpowiednie ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,
* znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

*Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.*

W przypadku wyboru oferty zobowiązuję/my się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

*Powiadomienie o złożonych ofertach i wyborze oferty:*

fax telefon e-mail

.................................... …..…………………………………………

*/data, miejscowość/ / podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej /*

**Załącznik nr 2**

Nazwa Wykonawcy

……………………….. …………………

……………………………………………

……………………………………………..

(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

**KALKULACJA**

**„Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Wartość robót brutto**  **(zł)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ryczów przy ul. Jana III Sobieskiego, przystanek nr 08 „Za kościołem” strona prawa | kpl | 1 |  |
| 2. | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Ryczów przy ul. Jana III Sobieskiego, przystanek nr 15 „Za kościołem” strona lewa, | kpl | 1 |  |
| 3. | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Spytkowice przy ul. Wadowickiej, przystanek nr 23 „Spytkowice ul. Wadowicka” strona lewa, | kpl | 1 |  |
| 4. | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bachowice przy ul. Ks. Gołby, przystanek nr 10 „Bachowice 3” strona prawa. | kpl | 1 |  |
| **Razem wartość robót brutto** | | | |  |

**UWAGA!!!**

1. Ceny podane powyżej obejmują cały zakres robót objętych zamówieniem i uwzględniają wszystkie koszty dodatkowe jak: *koszty* *ogólne, zakupu, bezpośrednie, zysk, dostaw, dojazdu, opłat i innych czynników, ubezpieczenia, zorganizowania, oznakowania, utrzymania, zabezpieczenia terenu robót i innych środków utrzymania w okresie gwarancji oraz inne koszty wynikające z umowy.*

………………………… ………………………………………...........................

(data, miejscowość) (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej, pieczęć)

**Załącznik Nr 3**

**Klauzula informacyjna**

do zaproszenia do składania ofert na:

**„Dostawa i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Spytkowice, Ryczów i Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Gmina Spytkowice przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) mają charakter danych osobowych.

**I. ADMINISTRATOR DANYCH**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Spytkowice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, poprzez email: [urzad@gminaspytkowice.pl](mailto:urzad@gminaspytkowice.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 879 18 76.

**II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, poprzez email: [iod@spytkowice.net.pl](mailto:iod@spytkowice.net.pl)

**III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie publiczne oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. oraz z obowiązków księgowo-rachunkowych i archiwizacyjnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego.

**IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/ Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

**V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH**

Odbiorcami danych osobowych zawartych w ofertach będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

**VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania.

**VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,  
2. Otrzymania kopii danych osobowych,  
3. Sprostowania danych osobowych,  
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

**VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO**

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

**IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

**X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.